英吉沙县扶贫项目绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：英吉沙县组织部2018年村民服务中心建设项目

实施单位（公章）：英吉沙镇人民政府

主管部门（公章）：中共英吉沙县委组织部

项目负责人（签章）：李鹏

填报时间：2018年9月30日

英吉沙县组织部

2018年村民服务中心建设项目

绩效自评报告

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。直属机关工委是县委的派出机构，负责县直机关党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育和管理工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1．项目预期目标及阶段性目标

投入资金73.5万元，建成英吉沙镇其兰（1）村建设村民服务中心1个，建设面积约350㎡，年底投入使用，完善村级“五通七有”功能，改善村级办公条件，解决冬季宣讲、培训、学习、大型活动室内场地不够的短板，进一步提升村级阵地服务群众质量。

2．项目基本性质

本项目性质为新建。

3．项目用途及范围

# 为该村95户393名贫困村民扶智扶志工程提供良好的硬件设施，为全覆盖组织培训和大型的群众性文化体育活动提供便利条件；年内开展开展去极端化宣讲活动、国语培训、法律培训、技能培训10044人次。通过大规模的就近就地培训，提高群众的国语水平、法律知识、职业技能，进一步激发贫困群众主动脱贫的内生动力。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

英吉沙镇其兰（1）村建设村民服务中心1个，建设面积约350㎡，预算安排总额为73.5万元，其中财政资金3.5万元，债券资金70万元，2018年实际收到预算资金70万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目季度实际支付资金21万元，预算执行率30%。

# （三）项目资金管理情况分析

我单位根据债券资金管理办法和相关要求，对项目的实施程序、资金拨付、实际支出情况、账目归档等情况进行严格管理，坚决按照合同约定工程实际进度和验收情况支付相应工程款。

# 三、项目组织实施情况

英吉沙镇其兰（1）村建设村民服务中心1个，建设面积约350㎡，上级下拨债券资金70万元。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年11月31日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# 四、项目管理情况分析

项目实施过程中，由项目管理人员、住建局、监理制定《项目管理制度》，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 五、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标15个，其中已完成三级指标16个，指标完成率为96.5%。

经济性：紧扣脱贫攻坚工作，强化活动阵地建设，提高服务党员群众的能力和水平，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，按照规划新建、改扩建的方式，2018年11月底前全面完成1个村民服务中心项目建设，。

效率性：项目由英吉沙镇人民政府自主实施，确保项目按期完工。

效益性：房屋建设项目设计使用质量年限为50年，地基基础采用条形基础及独立基础，建设项目结构形式为框架结构。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 六、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 加快项目建设进度，保质保量完成项目建设。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1．主要经验及做法：项目启动后，加快项目前期手续办理，确保项目尽快实施、竣工验收；按照工程进度、合同约定，加快资金支付，推进项目实施。

2．存在的问题：工程质量存在监督把关不严的问题

3．建议：对监理建立考勤机制，压实责任，提高质量标准。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 七、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解县委组织部村级村民服务中心项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为英吉沙县基建类项目今后的开展提供参考建议。

# 八、附表

《项目支出绩效目标自评表》