新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：土地整治项目

实施单位（公章）：英吉沙县国土资源局

主管部门（公章）：英吉沙县国土资源局

项目负责人（签章）：刘长路

填报时间：  年  月  日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

该项目总投资150万元，项目实施单位共1家：英吉沙县国土资源局。该土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效的增强土壤的“三保”能力，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

英吉沙县土地整治项目工程量有：灌溉与排水工程： 完成整修斗渠1660米，桥涵20座，闸口5座，农口1座，直墙1座。

田间道路工程：共计完成2条，完成长度1495米。

2、项目基本性质

本项目性质为新建项目

3、项目用途及范围

项目的主要用途农田灌溉、农业生产、优化生态环境。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

土地整治项目预算安排总额为150万元，其中财政资金150万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金150万元。”

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金90.88万元，预算执行率100 %。项目资金主要用于工程费、设计、造价咨询费、监理费、评审费等费用。

# （三）项目资金管理情况分析

项目资金拨付由施工单位根据工程进度提出申请，经工程监理单位审查后，报英吉沙县国土资源局审批支付。坚持按照规定的开支范围支出，以不突破投资总额为原则，坚持严把资金流转渠道，层层设立专账，实行一支笔审批；坚持项目资金决算制度，严格资金审计，确保项目资金安全。做到了坚持实行项目资金专款专用，不截留，不挤占挪用。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

土地整治项目不存在调整情况。为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年11月15日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，实行工程建设制度，即项目法人责任制、工程监理制、合同制、公告制和审计制。同时还要吸收管理单位和地方政府参加，共同协调、处理规划实施中的有关社会问题。

四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。

经济性：改善项目区农业生产条件，增强农田抵御自然灾害的能力，最终使得项目区内耕地能够实现旱涝保收、高产稳产。

效率性：在建设工期内完成施工，且相关部门竣工验收合格率为100%。

效益性：大幅增加农产品产量和市场供应，从而实现农业增效，农民增收。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:“2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 项目后期管护由村运行管理领导小组负责，保障项目建设的灌排、道路等的正常运行。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

该项目按照设计工程量完成了建设任务，渠道运行正常，施工质量较好，未发现明显的施工质量问题。资金使用管理依法合规，档案资料齐全。

2、存在的问题

无

3、建议

无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解英吉沙县土地整治项目

项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》