新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

英吉沙县住房和城乡建设局属于一级行政单位，主要职能是贯彻执行自治区、地区和县委、县人民政府有关工程建设、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业；负责贯彻实施《城乡规划法》，负责监督指导《县城总体规划》的具体实施，组织编制县城规划区范围内各种单项专业规划、各个乡镇的详细规划和控制性详细规划，负责县城规划区范围内的规划管理工作。依法查处违法、违章建设行为，指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；监督检查建设工程招标投标、工程监理、质量和施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行；负责全县建筑企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价和工程质量检验测试单位的资质认定、初审工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作；监督指导各类工程建设标准定额的实施。指导全县城区建设管理工作。负责城区供水、排水、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫等行业管理；协助有关部门指导县城规划区节水和地下水的开发和利用；指导市容环境卫生综合整治和城建监察；主管全县风景名胜区和县城规划区内的园林绿化工作。指导全县村镇规划、建设、管理工作；组织村镇建设试点工作，推进村镇建设的发展；会同有关部门指导和推进小城镇综合改革。负责房地产行业管理；依法管理房政、房权产籍、房屋拆迁工作；负责城乡规划区内房地产开发、转让、租赁、抵押评估以及危房鉴定、白蚁鉴定、房屋维修物业等的管理；指导城乡规划区内土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。负责全县工程勘察设计的统一监督管理；负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作；指导城市地下空间的开发和利用。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

实施喀什地区英吉沙县融合小区棚户区改造项目工程量，内容有新建棚改安置房2160套，共30栋楼，建筑面积9.6万平方米，用地面积161.2亩。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

改善民生，着力解决改善棚户区居民条件，提高城区整体环境质量。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

英吉沙县融合小区棚户区改造项目预算安排总额为16233.09万元，其中财政资金16233.09万元，2018年实际收到预算资金9051.07万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

主要分析项目资金使用明细情况，对各项支出进行明细说明。

本项目实际支付资金9051.07万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付工程款费用9051.07万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合英吉沙县住房和城乡建设局相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。”

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目属于基本建设类项目,由项目招投标管理中心组织实施。实施过程均按照国家规定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年11月22日以后完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《保障性住房日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为100%。

经济性：控制在成本价内，严格控制项目成本和节约项目成本。

效率性：在建设工期内完成施工，且相关部门竣工验收合格率为100%。

效益性：改善民生，着力解决改善棚户区居民条件，提高城区整体环境质量。。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

本项目为长期性项目，计划将在下一个建设工期保质保量完成工程量。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法

- 严格按照文件要求使用资金，保证资金专款专用。

2、存在的问题

无

3、建议

无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况。

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解英吉沙县融合小区棚户区改造项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》