新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

英吉沙县住房和城乡建设局属于一级行政单位，主要职能是贯彻执行自治区、地区和县委、县人民政府有关工程建设、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业；负责贯彻实施《城乡规划法》，负责监督指导《县城总体规划》的具体实施，组织编制县城规划区范围内各种单项专业规划、各个乡镇的详细规划和控制性详细规划，负责县城规划区范围内的规划管理工作。依法查处违法、违章建设行为，指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；监督检查建设工程招标投标、工程监理、质量和施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行；负责全县建筑企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价和工程质量检验测试单位的资质认定、初审工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作；监督指导各类工程建设标准定额的实施。指导全县城区建设管理工作。负责城区供水、排水、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫等行业管理；协助有关部门指导县城规划区节水和地下水的开发和利用；指导市容环境卫生综合整治和城建监察；主管全县风景名胜区和县城规划区内的园林绿化工作。指导全县村镇规划、建设、管理工作；组织村镇建设试点工作，推进村镇建设的发展；会同有关部门指导和推进小城镇综合改革。负责房地产行业管理；依法管理房政、房权产籍、房屋拆迁工作；负责城乡规划区内房地产开发、转让、租赁、抵押评估以及危房鉴定、白蚁鉴定、房屋维修物业等的管理；指导城乡规划区内土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。负责全县工程勘察设计的统一监督管理；负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作；指导城市地下空间的开发和利用。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

通过实施英吉沙县小城镇基础设施建设项目，提升农村劳动力转移，增加农民经济收入。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

# 通过实施英吉沙县小城镇基础设施建设项目，提升农村劳动力转移，增加农民经济收入。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年英吉沙县小城镇基础设施建设项目资金预算安排总额为3579.47万元，其中财政资金3579.47万元，2018年实际收到预算资金2111.16万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金2111.16万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付英吉沙县新老城区小城镇基础设施建设农民工劳动力费用2111.16万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合英吉沙县住房和城乡建设局相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。”

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目属于基本建设类项目,由项目招投标管理中心组织实施。实施过程均按照国家规定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年11月15日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《住建局工程项目日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为100%。

经济性：控制在成本价内，严格控制项目成本和节约项目成本。

效率性：在建设工期内完成施工，且相关部门竣工验收合格率为100%。

效益性：提升农村劳动力转移，增加农民经济收入。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

本项目为短期项目，已于2018年11月完成项目工程量。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法

- 严格按照文件要求使用资金，保证资金专款专用。

2、存在的问题

无

3、建议

无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况。

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解英吉沙县小城镇基础设施建设项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》