英吉沙县农村小商铺项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。直属机关工委是县委的派出机构，负责县直机关党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育和管理工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

为16个贫困村每村10个，共修建160个小商铺，每个商铺20㎡，共计3200平米，每平米造价预算1500元，共计投入资金480万元。建设要求：16个贫困村与乡镇统筹协商，广泛征求群众意见，在本乡镇合理布局，可以集中修建，也可以分散修建，力争6月15日前开工，确保年内投入使用、产生效益。

2、项目基本性质

本项目性质为新建。

3、项目用途及范围

使用途径：凡本村建档立卡的贫困户使用，免租金；如本村无建档立卡贫困户使用，本村的一般户可以按照市场竞价租用，租金用于本村贫困户创业脱贫。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

英吉沙县萨罕乡16个农村小商铺项目预算安排总额为294万元，其中财政资金294万元，债券资金0万元，2018年实际到位预算资金480万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金294万元，预算执行率95.24%。其中债券资金294万元，县财政配套资金294万元结转，项目资金主要用于支付项目建设费、监理费、可研报告费、项目地勘费、项目设计费。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目确定后，制定了实施方案，支出符合相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。同时我单位根据债券资金管理办法和相关要求，对项目的实施程序、资金拨付、实际支出情况、账目归档等情况进行严格管理，坚决按照合同约定工程实际进度和验收情况支付相应工程款。

# 三、项目组织实施情况

为16个贫困村每村10个，共修建160个小商铺，每个商铺20㎡，共计3200平米，每平米造价预算1500元，共计投入资金480万元。由16个村自行组织实施，采取邀标程序。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年10月31日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

项目实施过程中，由项目管理人员、住建局、监理制定《项目管理制度》，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个。产出及效益性指标：主要包括对数量、质量、时效、成本、效益等指标进行综合分析：投入资金294万元，在全乡16个村建设面积共计3200平米的农村小商铺160座，该项目建成后，可完善16个村基础设施建设，提供给贫困户使用，创业增收，可带动160户500人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。投入资金294万元，在全乡16个村建设面积共计3200平米的农村小商铺160座，该项目建成后，可完善16个村基础设施建设，可提供给贫困户使用，创业增收，可带动160户500人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。

# （二）项目绩效执行情况分析

该项目一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，在项目完成之后，13个三级指标已全部完成，3个指标未完成。

# （三）项目绩效目标未完成原因分析

160个农村小商铺项目未能及时竣工，主要因为项目较为分散，村级组织力量不够。

竣工验收后未能及时全部投入使用，村级组织统筹分配不及时。

# （四）项目绩效自评及评价结果

本项目预算资金294万元，已执行480万元，执行率95.24%，得分9.5分；产出指标全部完成，得分48分；效益指标完成较好，得分27分；满意度指标达到90%以上，得分7分；本次自评总分91.5分，总体评价为“优”。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

160个小商铺项目建设后，归村级集体所有；增加村集体经济收入。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：项目启动后，加快项目前期手续办理，确保项目尽快实施、竣工验收；按照工程进度、合同约定，加快资金支付，推进项目实施。

2、存在的问题：工程质量存在监督把关不严的问题

3、建议：对监理建立考勤机制，压实责任，提高质量标准。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解县委组织部农村小商铺项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为英吉沙县基建类项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

英吉沙县萨罕乡人民政府

2018年12月21日