英吉沙县乌恰镇2018年村级便民超市项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

乌恰镇位于英吉沙县城西南方向，辖区总面积268平方米，耕地面积5.9万亩，辖区共有29个行政村（其中两个拆分村），139个村民小组。全镇有建档立卡贫困人口5437户，24292人，贫困村10个，深度贫困村16个。人口组成主要以维吾尔族为主，部分汉族是来打工或者从事行政事业单位工作人员以及从商人员。全镇耕地较少，主要种植杏子和小麦。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

县财政为乌恰镇拨付农村基础设施建设项目资金，通过对乡村基础设施进行施工建设，改善交通，修缮乡村两级服务场所、活动场所，完善乡村服务，改进村容村貌。

2、项目基本性质

本项目性质为短期项目。

3、项目用途及范围

英吉沙县乌恰镇农村基础设施建设项目为乡政府扶贫项目，通过对乡村基础设施进行施工建设，改善交通，修缮乡村两级服务场所、活动场所，完善乡村服务，改进村容村貌。受益范围为全乡各族群众。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

英吉沙县乌恰镇农村基础设施建设项目预算安排总额为2378万元，其中财政资金2378万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金2378万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目已支付资金2378万元，结余资金为0万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合英吉沙县财政局、英吉沙县乌恰镇人民政府相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

该项目属于短期项目,由乌恰镇人民政府主管项目。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员组织进行发放情况。

（一）本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年10月31日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，由项目管理人员、住建局、监理制定《项目管理制度》，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

该项目一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，在项目完成之后，11个三级指标已全部完成。

产出效益:数量、质量、时效、成本指标都已按照计划完成。

效益指标：确保基层阵地建设进一步规范，服务群众能力得到进一步提升，加大投入力度，改善办公环境。通过对乡村基础设施进行施工，改善交通，修缮乡村两级服务场所、活动场所，完善乡村服务，改进村容村貌。

# 满意度指标：满意度达到90%以上

# （二）项目绩效执行情况分析

该项目一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，在项目完成之后，11个三级指标已全部完成。

# （三）项目绩效目标未完成原因分析

村级惠民超市项目资金未能及时拨付完毕，主要因为项目质量保证金于2019年支付。

# （四）项目绩效自评及评价结果

英吉沙县2018年扶贫项目到位资金2378万元，执行率96%，得分9.6分；产出指标完成程度较好，得分43分；效益指标完成较好，得分28分；满意度指标达到85%以上，得分8分；本次自评总分88.6分，总体评价为“良好”。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

村级惠民超市项目建设后，归村级集体所有；增加村集体经济收入。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：项目启动后，加快项目前期手续办理，确保项目尽快实施、竣工验收；按照工程进度、合同约定，加快资金支付，推进项目实施。

2、存在的问题：工程质量存在监督把关不严的问题

3、建议：对监理建立考勤机制，压实责任，提高质量标准。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为英吉沙县基建类项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

英吉沙县乌恰镇人民政府

2018年12月21日