英吉沙县农村小商铺项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

# 英吉沙县英也尔乡人民政府已经按照文件要求设立了绩效监控工作组织机构，机构职责专门负责年初定绩效目标，年中进行绩效监控，年底绩效自评。

# 成立财政绩效运行监控工作领导小组，乡党委书记任组长，负责单位绩效监控全盘工作；乡长、人大主席、纪检书记、政法书记、扶贫书记任副组长，负责制定2018年度绩效监控工作计划及实施方案；其他领导班子成员以及各科室、站所负责人任小组成员，负责根据项目数量以及项目期限的不同，有序的、分步实行项目监控，进行日常绩效跟踪，编写绩效监控报告、绩效自评等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

为7个贫困村，每个商铺20㎡，共计22000平米，每平米造价预算1500元，共计投入资金210万元。建设要求：7个贫困村与乡镇统筹协商，广泛征求群众意见，在本乡镇合理布局，可以集中修建，也可以分散修建，力争6月15日前开工，确保年内投入使用、产生效益。

2、项目基本性质

本项目性质为新建。

3、项目用途及范围

使用途径：凡本村建档立卡的贫困户使用，免租金；如本村无建档立卡贫困户使用，本村的一般户可以按照市场竞价租用，租金用于本村贫困户创业脱贫。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

英吉沙县英也尔乡人民政府农村小商铺项目预算安排总额为210万元，其中财政资金210万元，债券资金0万元，2018年实际到位预算资金210万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金210万元，预算执行率100%。其中债券资金0万元，项目资金主要用于支付项目建设费、监理费、可研报告费、项目地勘费、项目设计费。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目确定后，制定了实施方案，支出符合相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。同时我单位根据债券资金管理办法和相关要求，对项目的实施程序、资金拨付、实际支出情况、账目归档等情况进行严格管理，坚决按照合同约定工程实际进度和验收情况支付相应工程款。

# 三、项目组织实施情况

为7个贫困村7修建7小商铺，每个商铺20㎡，每平米造价预算1500元，共计投入资金210万元。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年10月31日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

项目实施过程中，由项目管理人员、住建局、监理制定《项目管理制度》，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个。产出及效益性指标：主要包括对数量、质量、时效、成本、效益等指标进行综合分析：投入资金210万元，该项目建成后，可完善7个村基础设施建设，提供给贫困户使用，创业增收，可带动10户50人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。

# （二）项目绩效执行情况分析

该项目一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，在项目完成之后，13个三级指标已全部完成。

# （三）项目绩效目标未完成原因分析

- 农村小商铺项目未能及时竣工，主要因为项目较为分散，村级组织力量不够。

- 竣工验收后未能及时全部投入使用，村级组织统筹分配不及时。

# （四）项目绩效自评及评价结果

本项目预算资金21万元，已执行210万元，执行率100%，得分8.7分；产出指标全部完成，得分50分；效益指标完成较好，得分32分；满意度指标达到90%以上，得分7分；本次自评总分89分，总体评价为“优”。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

小商铺项目建设后，归村级集体所有；增加村集体经济收入。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：项目启动后，加快项目前期手续办理，确保项目尽快实施、竣工验收；按照工程进度、合同约定，加快资金支付，推进项目实施。

2、存在的问题：工程质量存在监督把关不严的问题

3、建议：对监理建立考勤机制，压实责任，提高质量标准。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解县委组织部农村小商铺项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为英吉沙县基建类项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

英吉沙县英也尔乡人民政府

2018年12月21日